案例一：铜峰电子备件仓库管理系统

（1）系统管理模块

用户登录与权限验证功能。系统登录日志和操作日志记录功能。数据字典维护，包括系统所需的各种基础数据定义和管理。组织架构管理，涉及部门管理和岗位管理。菜单权限管理，实现不同角色的菜单访问控制。

（2）用户权限管理模块

角色管理，创建并维护不同角色及其对应权限集合。权限分配，为各个角色分配不同的操作权限。用户管理，包含用户账号的增删改查以及角色分配用户权限控制，基于用户的权限实现对不同资源和功能的操作限制。

（3）业务管理模块

检修计划管理，实现检修计划的新增、修改、删除、查询等操作。

（4）仓库管理子模块

仓库信息管理，包括仓库、库区、库位的基本信息维护。

入库管理，设计入库单据生成流程，支持入库作业操作，并实现入库审核机制。

出库管理，设计出库单据生成流程，支持出库作业操作，并实现出库审核机制。

库存盘点功能，支持定期或不定期库存实物清点，更新系统库存状态。库存统计报表，提供多维度库存数据统计分析功能。

真实项目案例部分效果图如下：

2.2 项目要求：

使用Spring Boot作为基础开发框架，集成MyBatis进行持久层操作。

前端采用Vue.js配合ElementUI组件库构建界面，并利用Thymeleaf模板引擎处理服务器端渲染。设计RESTful API接口规范，实现前后端分离开发模式。利用Redis实现缓存优化，提升系统性能。通过Spring Security实现用户权限认证和授权管理。实现异步请求处理以增强用户体验，同时确保系统的高可用性。

完成单元测试和集成测试，保证代码质量；配置热部署工具，提高开发效率。遵循软件工程原则，编写完善的文档，包括需求规格说明书、设计文档、用户手册等。

2.3 实施步骤：

（1）需求分析阶段

收集整理系统需求，明确功能模块和业务流程。编写需求规格说明书，与客户或项目团队达成一致。

（2）系统设计阶段

进行系统架构设计，确定技术选型和数据库设计。设计用户界面原型和交互逻辑，绘制ER图、流程图等。编写系统设计文档，规划项目开发和测试计划。

（3）编码实现阶段

根据设计文档搭建项目结构，配置所需的依赖和环境。分模块逐步开发后端业务逻辑，实现数据库操作及API接口。开发前端页面和交互逻辑，与后端API对接。实现用户权限管理、系统管理、业务管理等功能模块。

（4）测试调试阶段

单元测试，针对每个模块的功能进行独立测试。集成测试，测试整体系统的功能协同性和一致性。系统压力测试，评估系统性能瓶颈并优化。完成系统安全测试，确保数据的安全性和完整性。

（5）部署上线阶段

配置生产环境，部署应用到服务器。对线上系统进行运行监测，根据反馈调整优化。提供用户培训和技术支持，确保用户顺利使用系统。

（6）维护升级阶段

持续收集用户反馈，优化功能体验，修复已知问题。根据新技术发展和业务需求变化，适时对系统进行迭代升级。

【教学实施】

结合《软件开发与实践》课程及“铜峰电子备件仓库管理系统”项目案例，依据学情设计实施的有效路径和方法：

（1）前期准备阶段

学情分析：通过调查问卷或小测验了解学生对Spring Boot、MyBatis、Vue.js等技术栈的掌握程度，以及他们在团队协作、项目管理方面的经验。

项目介绍与目标设定：详细介绍项目的背景、业务流程、所需技术要点，并明确各阶段的学习目标和技能要求，确保项目难度适中，能够满足不同层次学生的需求。

（2）理论教学与基础知识铺垫

分模块讲解相关知识点：按照系统功能模块划分，依次讲解MVC模式、Spring Boot框架基础、MyBatis数据持久化、Vue.js前端开发等内容，每个部分配合实例演示。

理论与实践结合：在讲解过程中，引导学生逐步完成如用户登录、权限控制等简单功能的设计与实现，让学生快速理解和掌握关键概念和技术点。

（3）项目分阶段实施

①需求分析与设计阶段：

组织学生进行实地调研或模拟访谈，收集仓库管理的实际需求，共同编写需求规格说明书。

教师指导学生进行系统架构设计，绘制ER图、流程图，分配小组任务并制定详细开发计划。

②编码与集成阶段：

小组分工合作，按照前后端分离的原则，分别负责后台服务API开发（Spring Boot + MyBatis）和前端界面开发（Vue.js + ElementUI）。

定期组织代码审查会议，教师对学生代码进行点评和指导，强调代码规范和最佳实践。

引导学生利用Redis进行缓存设计，使用Spring Security实现权限管理，并通过单元测试工具进行测试驱动开发。

③综合调试与优化阶段：

各小组整合各自开发的部分，进行整体系统的联调与测试，查找并修复可能存在的问题。

对系统性能进行评估与优化，讨论如何运用异步请求、热部署等技术提高系统效率。

（4）成果展示与反馈改进

每个小组进行项目成果汇报，包括系统演示、开发过程总结、遇到的问题及解决方案等。

同行互评与教师评价相结合，根据反馈意见进行迭代改进。

针对项目实施过程中出现的共性问题，进行集体研讨和补充讲解，提升全体学生的实战能力。

（5）拓展延伸与持续学习

结合大数据、云计算等新兴技术，引导学生思考如何将这些技术融入到仓库管理系统中，以适应未来行业发展趋势。

提倡自主学习和终身学习的理念，鼓励学生关注全栈开发领域的最新动态，不断提升自身技术水平。

【教学评价】

针对“铜峰电子备件仓库管理系统”项目案例在《软件开发与实践》课程中的学习评价，可以制定以下的项目考核方案与标准：

（1）项目过程管理与团队协作（占比20%）

任务分工与进度控制：根据小组成员对项目的贡献度及按时完成任务的情况进行评分，考察学生对项目计划执行的能力。

分工合理性：小组是否合理分配了系统各模块的设计与实现工作。

进度跟进：项目各个阶段是否按预定时间表推进。

团队沟通与协作：①团队会议记录和参与度：每个成员在讨论会中提出建设性意见并积极参与的程度。②冲突解决与问题反馈：在项目过程中遇到困难时，能否及时有效地解决问题，并积极向上级或同学寻求帮助。

（2）需求分析与设计能力（占比25%）

需求理解与规格说明书：评估需求规格说明书的完整性、准确性和实用性。

需求覆盖率：确保所有关键业务流程和功能点都得到清晰表述。

UML建模与ER图绘制：检查模型的正确性和逻辑一致性。

系统架构与设计文档：评价设计方案的合理性、可扩展性和维护性。

（3）编码实现与代码质量（占比35%）

程序功能实现：实际开发成果是否满足项目需求书中的功能要求。

功能完备性：系统的各项功能模块是否均得以完整实现。

程序稳定性：系统运行过程中无严重错误，能够稳定处理各类数据和用户操作。

代码规范与整洁度：使用编程规范检查工具或者人工审查代码，考察代码风格、注释、命名规范等。

代码结构化程度：函数/类划分清晰，符合面向对象设计原则。

代码复用性与可读性：尽量减少冗余，易于他人理解和维护。

单元测试与集成测试：有完整的单元测试用例并达到一定覆盖率，以及前后端接口的集成测试情况。

（4）系统演示与文档撰写（占比15%）

项目报告与演示文稿：提交详细的项目实施报告，包括项目背景、目标、方法、技术路线、主要功能展示、存在问题与改进措施等内容。

文档规范性：格式统一，内容详实，图文并茂。

演示效果：现场演示系统的流畅性、易用性和美观性。

（5）创新与附加价值（占比5%）

技术创新应用：在项目中是否运用到新学习的技术或独特的解决方案。

性能优化与用户体验：如对数据库查询效率、前端页面加载速度等方面所做的优化措施，以及界面友好性、交互设计等方面的提升。

通过上述五个维度的综合考核，既关注学生的实际操作技能，又强调项目管理和团队合作能力，全面衡量学生在“铜峰电子备件仓库管理系统”项目开发过程中的表现。

案例二：安徽中汇规划院技术档案管理信息系统

1.案例内容

（1）系统架构设计：基于Spring Boot、MyBatis、Thymeleaf、Vue等技术栈构建全栈式档案管理信息系统，实现模块化、松耦合的设计。

（2）功能模块开发：

系统管理模块：包括数据字典维护、数据库备份恢复、系统日志记录等功能。

用户权限管理模块：用户注册、登录，角色权限分配，机构管理，灵活的权限控制策略。

工作流管理模块：可视化表单和流程设计，支持申报、审批、归档等业务流程流转。

档案目录库管理模块：提供档案录入、修改、删除、分类、检索、统计等功能。

档案查询与利用模块：实现各类档案文件（如图片、CAD设计文件转PDF后）的在线预览、下载、打印等功能。

- （3）技术实现：采用RESTful API接口规范进行前后端交互，集成Redis缓存机制提升性能，应用Spring Security进行安全控制。

- 真实项目案例部分效果图如下：

2.项目要求

（1）符合软件工程规范，完成需求分析、系统设计、编码、测试及文档编写等工作。

（2）系统需具备高效稳定、易用性强的特点，满足实际档案管理工作需求。

（3）充分考虑系统的扩展性和可维护性，保证代码质量及良好的结构设计。

（4）结合大数据、云计算等新兴技术，探讨并实施可能的技术优化方案。

（5）遵守国家有关信息安全、数据保护等方面的法律法规，并在系统设计中体现环保办公理念。

3.实施步骤

（1）需求分析阶段：深入了解规划勘测设计研究院档案管理的实际需求，梳理业务流程，形成详细的需求规格说明书。

（2）系统设计阶段：根据需求分析结果，设计系统架构，细化各个功能模块，绘制类图、时序图、E-R图等设计文档。

（3）编码实现阶段：按照MVC模式进行系统开发，分别实现前端界面、后端逻辑处理、数据库设计及操作等任务。

（4）测试调试阶段：对各模块功能进行单元测试，确保功能完整性和正确性；通过集成测试检验各模块间协同工作情况；开展压力测试，验证系统性能和稳定性。

（5）部署上线阶段：完成系统部署配置，进行热部署设置，确保系统正常运行；培训用户使用新系统，收集反馈意见进行调整优化。

（6）后期维护阶段：持续跟进系统运行状况，定期更新升级，解决可能出现的问题，完善功能并适应新的业务需求。

【教学实施】

根据《软件开发与实践》课程真实项目案例“安徽中汇规划院技术档案管理信息系统”，设计有效教学实施路径和方法可以按照以下步骤进行：

（1）项目导入与需求分析讲解

情境创设：首先，向学生介绍安徽中汇规划院的业务背景及当前档案管理存在的问题，引导学生认识到信息化档案管理系统的重要性。

需求理解：组织学生研读或模拟实际的用户需求文档，学习如何从业务流程、功能要求、性能指标等方面全面分析和提炼项目需求。

（2）系统设计与架构分组研讨

理论结合实践：讲授软件架构设计原则、数据库设计理论以及前端后端技术栈等知识，并以本案例为背景，让学生尝试设计系统的总体架构和技术选型。

小组分工：将班级分成若干个开发团队，每个团队承担不同的子系统或模块设计任务。通过分组讨论和汇报，促进学生对系统设计阶段的理解和实践。

（3）编码实战与迭代开发

示范指导：教师演示关键功能模块的编码实现过程，强调代码规范和最佳实践。

实训作业：各团队基于设计方案开始编程工作，采用敏捷开发模式，设置短期迭代目标，定期提交成果并接受同伴互评与教师点评。

版本控制与协作：引入Git等版本控制工具，让学生在实践中学会团队协作和代码管理。

（4）测试验证与质量保证

单元测试与集成测试：教授自动化测试技术和编写测试用例的方法，指导学生对自己编写的模块进行单元测试，并确保各个模块间的接口集成无误。

性能优化与安全性考量：讲解性能调优策略以及安全防护措施，让学生了解如何提升系统的运行效率和数据安全性。

（5）项目验收与评估反馈

系统演示与答辩：各团队展示其开发成果，进行现场操作演示，并就项目实现的关键点、遇到的问题及解决方案进行阐述。

同行评价与自我反思：开展项目评审活动，鼓励团队间相互评价，同时要求每个团队对整个开发过程进行总结，包括成功之处、改进空间及个人成长体验。

（6）后期维护与持续更新

运维体验：模拟真实环境下的部署与运维环节，让学生体会上线后的维护工作，如日志分析、故障排查、版本升级等。

案例复盘与拓展延伸：回顾整个项目案例，讨论在后续项目中可能应用到的新技术和新思路，强化理论与实践的紧密联系。

通过以上路径和方法，不仅能够帮助学生掌握软件开发全生命周期的各项技能，还能培养他们解决实际问题的能力和团队协作精神，从而达到良好的教学效果。

【教学评价】

1需求分析与系统设计（25%）

（1）需求理解（10%）：

能够准确理解和把握安徽中汇规划院技术档案管理信息系统的业务需求，形成清晰的需求规格说明书。需求文档内容全面详实，逻辑清晰，格式规范。

（2）系统设计（15%）：

设计合理的系统架构和模块划分，体现良好的可扩展性和维护性。提交完整的数据库设计（E-R图、表结构设计等）、接口设计以及关键界面原型设计。

2编码实现与功能完成度（40%）

（1）编码规范（10%）：

源代码遵循统一的编程规范，注释清晰，结构良好，易于阅读和维护。使用Git进行版本控制，提交记录合理且频繁，体现出迭代开发的过程。

（2）功能实现（30%）：

完成所负责模块的功能开发，并确保其正确无误地运行，满足设计要求。功能模块之间集成顺畅，数据流转无误，交互体验良好。

3测试与调试（20%）

（1）单元测试（10%）：

对每个功能模块编写并执行单元测试用例，覆盖率达到一定标准，确保模块内部逻辑正确。测试报告详尽，问题定位准确，有修复过程及结果记录。

（2）集成测试与性能测试（10%）：

执行集成测试，验证各模块间的协同工作是否正常，无明显兼容性或功能性问题。进行基本的性能测试，评估系统在特定条件下的响应速度、负载能力等指标。

4团队协作与项目管理（5%）

积极参与团队讨论，有效沟通，分工明确，对项目的贡献度高。在项目进程中表现出良好的团队合作精神和责任感，能够按时按质完成任务分配。

5文档撰写与成果展示（10%）

（1）项目文档（5%）：

提交完整、规范的技术文档，包括但不限于需求分析文档、系统设计文档、用户手册等。

（2）成果展示与答辩（5%）：

成果演示操作流畅，逻辑清晰，能够突出项目特色和创新点。答辩环节表达流利，能够解答评委提问，充分展现项目实施过程中的思考与解决方法。

6后期运维与持续改进（5%）

提出并实施有效的系统运维策略，如备份恢复、日志分析、故障排查等。根据反馈意见和实际使用情况，对系统进行必要的优化改进。